🏆 ĐỀ TÀI: Hệ thống Multi-Agent AI tự động rà soát lỗ hổng mã nguồn (SAST), lọc cảnh báo ảo và tự sinh Pull Request vá lỗi tích hợp CI/CD (DevSecOps).

Dưới đây là lý do tại sao đề tài này là "chân ái" cho nhóm 3 bạn, kèm kịch bản phân chia công việc tròn trịa và kịch bản demo "ăn tiền" trước hội đồng.

1. Vì sao đây là đề tài "Ổn nhất & Tốt nhất" cho nhóm 3 người?

- Rủi ro Demo = 0% (Không sợ xịt lúc báo cáo):

  - Nếu làm Pentest/Web Hacking: Vào phòng thi mạng trường chập chờn, server mục tiêu sập, hoặc AI sinh payload trượt là... "toang".

  - Làm đề tài này: Mọi thứ chạy cục bộ hoặc trên GitHub. Chỉ cần git push đoạn code lỗi lên, 30 giây sau Bot tự mở Pull Request sửa lỗi hoàn hảo. Cả hội đồng nhìn thấy tận mắt mã nguồn được sửa trực tiếp trên GitHub.

- Không bị thầy cô "bắt bẻ" đạo đức & pháp lý:

  - Thầy cô hội đồng ATTT rất khó tính với việc sinh viên làm tool "tấn công/xâm nhập" (hỏi về phạm vi xin phép, nguy cơ phá hoại).

  - Đề tài này 100% mang tính phòng thủ (Defensive Security), đúng xu hướng Shift-Left Security (bảo mật ngay từ khâu viết code) mà các tập đoàn lớn đang áp dụng.

- Có số liệu thực nghiệm cực kỳ khoa học để viết báo cáo:

  - Bạn chỉ cần lấy bộ dataset mẫu lỗi mã nguồn mở (như OWASP Benchmark hoặc Vulncode-DB gồm 100 file code Java/C#/Python/JS có lỗi).

  - Chạy đo đạc ra ngay bảng số liệu: Semgrep bắt được bao nhiêu lỗi? AI Agent lọc được bao nhiêu lỗi ảo? Tỷ lệ vá thành công mà Unit Test vẫn pass là bao nhiêu %? Thầy cô đọc báo cáo có biểu đồ đo đạc là cho điểm tối đa.

- Hồ sơ xin việc (CV) cực kỳ sáng giá:

  - Ra trường apply vào các vị trí DevSecOps, AppSec, hoặc Backend Engineer đều rất được các công ty săn đón.

2. Kế hoạch phân chia công việc "chuẩn đét" cho 3 thành viên

Đề tài này chia việc cho 3 người cực kỳ tự nhiên, độc lập, không ai bị "dẫm chân" lên ai và không ai phải "gánh team" một mình:

Thành viên 1 (Nhóm trưởng - AI & Core Agent):

  - Thiết kế luồng suy luận bằng LangGraph.

  - Viết Prompt System để Agent:

    - Đọc ngữ cảnh toàn bộ file code (Context Analysis).

    - Phân biệt đâu là lỗi thật, đâu là cảnh báo ảo (False Positive Filtering).

    - Sinh đoạn code vá lỗi an toàn (Secure Code Generation) tuân thủ chuẩn CWE/OWASP.

  - Tích hợp LLM (DeepSeek-Coder / Qwen 2.5 Coder / Claude 3.5 Sonnet).

- Thành viên 2 (Security & Benchmark Engineer):

  - Tích hợp và cấu hình bộ công cụ SAST mã nguồn mở: Semgrep (hoặc SonarQube CLI).

  - Viết parser bóc tách kết quả quét (vị trí dòng code, tên lỗi CWE, mức độ nghiêm trọng).

  - Chuẩn bị bộ dữ liệu thử nghiệm (Dataset 50 - 100 bài test lỗ hổng: SQL Injection, XSS, Path Traversal, Hardcoded Secrets...).

  - Thực hiện đo đạc, tính toán các chỉ số khoa học: Precision, Recall, Tỷ lệ giảm False Positive để đưa vào cuốn báo cáo.

- Thành viên 3 (DevOps, Fullstack & Git Bot):

  - Xây dựng GitHub App / GitLab Bot (dùng Python PyGithub hoặc FastAPI nhận Webhook).

  - Xây dựng cơ chế chạy tự động Unit Test sau khi AI sinh bản vá (đảm bảo code sửa xong không làm hỏng tính năng phần mềm).

  - Tự động tạo Pull Request trên GitHub với format Markdown chuyên nghiệp (mô tả lỗi, so sánh Diff trước/sau, hướng dẫn phòng ngừa).

  - Xây dựng giao diện Web Dashboard nhỏ để quản lý lịch sử các lần quét và theo dõi hiệu năng hệ thống.

3. Kịch bản Demo 3 phút "hạ gục" hội đồng

Khi đứng trước thầy cô, nhóm bạn chỉ cần chiếu màn hình và demo đúng 3 bước:

- Phút 1: Thành viên 3 mở một project Web (Node.js/C#/Python), cố tình viết một hàm đăng nhập bị lỗi SQL Injection nối chuỗi:

csharp

// Ví dụ cố tình viết code lỗi

string query = "SELECT * FROM Users WHERE Username = '" + user + "' AND Password = '" + pass + "'";

- Phút 2: Thực hiện lệnh git commit -m "feat: add login feature" và git push lên GitHub.

- Phút 3: Mở tab GitHub Pull Requests:

  - Ngay lập tức một PR mới từ Bot xuất hiện với tiêu đề: [Security Fix] Khắc phục lỗ hổng SQL Injection (CWE-89) trong hàm Login.

  - Bên trong PR hiển thị rõ:

    - Phân tích: Giải thích tại sao đoạn code cũ nguy hiểm.

    - Code Diff: Code cũ bị gạch đỏ, code mới đổi sang Parameterized Query xanh lá.

    - Trạng thái: Unit Test đã chạy lại và báo Passed.

  - Bấm nút Merge PR $\rightarrow$ Hoàn thành chu trình bảo mật khép kín.

Hội đồng chấm thi nhìn thấy kịch bản này sẽ đánh giá nhóm có tư duy làm sản phẩm phần mềm thực chiến ở trình độ kỹ sư chuyên nghiệp.

4. Thông tin tóm tắt để điền vào Form đăng ký đề tài

Bạn có thể copy trực tiếp thông tin dưới đây để gửi cho thầy:

- Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Multi-Agent hỗ trợ rà soát lỗ hổng bảo mật mã nguồn (SAST) và tự động sinh bản vá (Automated Patching) tích hợp CI/CD.

- Lý do chọn đề tài: Các công cụ quét mã tĩnh (SAST) truyền thống có tỷ lệ cảnh báo ảo rất cao và không thể tự khắc phục lỗi. Ứng dụng AI Agent kết hợp phân tích ngữ cảnh giúp thẩm định chính xác lỗ hổng và tự động sinh mã nguồn sửa lỗi, giúp rút ngắn thời gian khắc phục sự cố và nâng cao chất lượng an toàn cho quy trình phát triển phần mềm (DevSecOps).

- Mục tiêu:

  - Xây dựng Agent rà soát và lọc bỏ cảnh báo ảo từ công cụ SAST (Semgrep).

  - Xây dựng Agent tự động viết code vá lỗi và kiểm chứng bằng Unit Test.

  - Tự động hóa tích hợp vào GitHub qua cơ chế Webhook và Pull Request.

  - Đánh giá định lượng trên bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn (OWASP Benchmark / Vulncode-DB).

- Công nghệ dự kiến: Python, LangGraph, LLM (Qwen-2.5-Coder / Claude 3.5 / DeepSeek), Semgrep, GitHub API / Webhooks, Docker, FastAPI.

- Phân công dự kiến:

  - Bạn 1 (Trưởng nhóm): Kiến trúc Multi-Agent & Kỹ thuật Prompt sinh bản vá.

  - Bạn 2: Tích hợp công cụ SAST, xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử và đo đạc chỉ số.

  - Bạn 3: Xây dựng GitHub Bot, Pipeline CI/CD, Unit Test Verification và Dashboard.

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN (12 TUẦN)

| Tuần | Giai đoạn | Nội dung công việc | Phân công phụ trách | Sản phẩm đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khảo sát & Khởi động | • Họp nhóm chốt đề cương và mục tiêu đề tài. • Khảo sát tài liệu: Semgrep rules, OWASP Top 10, kiến trúc LangGraph. • Khởi tạo Git repository dự án, quy ước commit và branching. | • Cả nhóm (TV 1 chủ trì) | • Đề cương đồ án hoàn chỉnh. • Repo GitHub của nhóm đã thiết lập xong. |
| Tuần 2 | Thiết kế kiến trúc | • TV 1: Thiết kế đồ thị trạng thái Agent (LangGraph State Graph). • TV 2: Khảo sát các bộ rules của Semgrep cho C#/Node.js/Python. • TV 3: Thiết kế kiến trúc webhook, mô hình dữ liệu lưu trữ (SQLite/PostgreSQL). | • TV 1: Core Agent • TV 2: Security Rules • TV 3: System Flow | • Sơ đồ kiến trúc hệ thống. • Danh mục 5 nhóm lỗ hổng mục tiêu (SQLi, XSS, Path Traversal, Secrets, RCE). |
| Tuần 3 | Module SAST & Scanner | • Cài đặt và cấu hình Semgrep CLI chạy tự động qua script Python. • Viết parser chuẩn hóa kết quả quét từ Semgrep về định dạng JSON chung. • Bắt đầu thu thập các mẫu code có lỗ hổng (Vulnerable code snippets). | • TV 2 (Chính) • TV 1 (Hỗ trợ format) | • Script Python chạy Semgrep và xuất ra raw_alerts.json chuẩn cấu trúc. |
| Tuần 4 | Phát triển Core Agent (Pha 1) | • Xây dựng module trích xuất ngữ cảnh code (Context Extraction - đọc file, hàm cha, biến liên quan xung quanh dòng lỗi). • Thiết kế Prompt cho False Positive Filtering Agent (Lọc cảnh báo ảo). | • TV 1 (Chính) • TV 2 (Thẩm định) | • Prototype Agent nhận diện và giải thích được tại sao một cảnh báo là thật hay ảo. |
| Tuần 5 | Phát triển Core Agent (Pha 2) | • Thiết kế Prompt cho Auto-Patching Agent (Sinh code sửa lỗi). • Tích hợp thư viện difflib / unidiff để sinh bản vá dạng Git Diff chuẩn. • Thử nghiệm với các model: Qwen 2.5 Coder, DeepSeek-Coder, Claude 3.5. | • TV 1 (Chính) • TV 3 (Kiểm tra định dạng diff) | • Agent xuất ra được đoạn code vá lỗi sạch (Clean diff) không chứa code rác. |
| Tuần 6 | Xây dựng GitHub Bot & CI/CD | • Tạo GitHub App / Personal Token và cấu hình Webhook lắng nghe sự kiện push. • Viết service FastAPI nhận Webhook và kích hoạt tiến trình rà soát. • Viết module tự động tạo Pull Request trên GitHub qua PyGithub. | • TV 3 (Chính) • TV 2 (Hỗ trợ test) | • Bot tự động comment và mở được PR thử nghiệm trên GitHub cá nhân. |
| Tuần 7 | Tự động hóa Kiểm thử (Test Runner) | • Xây dựng cơ chế tự động apply bản vá vào nhánh tạm (temporary branch). • Tự động kích hoạt bộ Unit Test có sẵn của dự án để đảm bảo code sửa không làm vỡ tính năng. • Xử lý luồng: Nếu Unit Test tạch $\rightarrow$ Báo Agent sửa lại (Self-Correction Loop). | • TV 3 (Test Runner) • TV 1 (Self-Correction) | • Pipeline kiểm chứng tự động: Code sửa $\rightarrow$ Chạy Test $\rightarrow$ Passed mới cho phép tạo PR. |
| Tuần 8 | Tích hợp toàn diện hệ thống (End-to-End) | • Ghép nối hoàn chỉnh 4 bước: Webhook $\rightarrow$ Semgrep $\rightarrow$ LangGraph (Lọc & Sửa) $\rightarrow$ Test & Pull Request. • Xử lý các lỗi bất đồng bộ (async), timeout khi gọi LLM API. • Dựng giao diện Web Dashboard quản lý lịch sử quét đơn giản. | • Cả nhóm (TV 3 làm Dashboard) | • Hệ thống hoàn chỉnh chạy được từ đầu đến cuối (End-to-End MVP). |
| Tuần 9 | Xây dựng Bộ dữ liệu đánh giá (Benchmark) | • Tổng hợp bộ dataset kiểm thử chuẩn (50 - 100 mẫu mã nguồn thực tế có chứa lỗ hổng từ OWASP Benchmark hoặc Vulncode-DB). • Thiết lập môi trường đo đạc độc lập. | • TV 2 (Chính) • TV 1 (Hỗ trợ script) | • Bộ Test Suite gồm ít nhất 50 test cases có nhãn (Ground Truth). |
| Tuần 10 | Đo đạc chỉ số & Đánh giá khoa học | • Chạy thực nghiệm trên bộ Dataset: + Tỷ lệ bắt lỗi của Semgrep. + Tỷ lệ AI loại bỏ cảnh báo ảo thành công. + Tỷ lệ bản vá chạy pass Unit Test ngay lần đầu. • Vẽ các biểu đồ so sánh (Precision, Recall, F1-Score). | • TV 2 (Đo đạc) • TV 1 (Phân tích số liệu) | • Bảng số liệu và biểu đồ thực nghiệm hoàn chỉnh để đưa vào báo cáo. |
| Tuần 11 | Viết Báo cáo & Tài liệu đồ án | • Viết cuốn báo cáo đồ án chuyên ngành theo chuẩn format trường (Mục lục, tổng quan, thiết kế hệ thống, thực nghiệm, kết luận). • Đóng gói mã nguồn, viết file README.md hướng dẫn cài đặt bằng Docker. | • Cả nhóm (Mỗi người viết phần mình làm) | • Bản nháp đầy đủ (Draft) của cuốn báo cáo đồ án. |
| Tuần 12 | Hoàn thiện, Làm Slide & Bảo vệ thử | • Gửi báo cáo cho giảng viên hướng dẫn đọc duyệt lần cuối và sửa lỗi. • Thiết kế Slide thuyết trình chuyên nghiệp, chuẩn bị kịch bản demo 3 phút. • Tổ chức bảo vệ thử (Mock Defense) và chuẩn bị câu hỏi phản biện. | • Cả nhóm | • Cuốn báo cáo chính thức nộp trường, Slide bảo vệ, Video demo dự phòng. |

3 CỘT MỐC QUAN TRỌNG NHẤT (MILESTONES ĐỂ BÁO CÁO THẦY CÔ)

Khi giảng viên hỏi tiến độ định kỳ, bạn chỉ cần báo cáo theo 3 mốc lớn này:

- Mốc 1 (Cuối Tuần 4 - Đạt 30%): Hoàn thành tích hợp công cụ Semgrep và Agent lọc được cảnh báo ảo đầu tiên trên dòng lệnh (CLI).

- Mốc 2 (Cuối Tuần 8 - Đạt 70%): Hoàn thành luồng tự động khép kín (End-to-End): Push code lên GitHub $\rightarrow$ Bot tự phân tích $\rightarrow$ Tự mở Pull Request sửa code thành công.

- Mốc 3 (Cuối Tuần 10 - Đạt 90%): Có bảng số liệu thực nghiệm đo đạc khoa học trên 50+ mẫu lỗ hổng để đưa vào báo cáo và slide.